| Министерство науки высшего образования Российской Федерации ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО» Факультет среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программного обеспечения для шифрования текста |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ 09.02.07. 3026. 155 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | преподаватель высшей категории |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Ж.В. Михайличенко |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
|  |  | Студент группы 24ИСП-1 |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | А.С. Шумилин |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
| Орск 2026 |  |  |  |  |  |  |

Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональное и нефункциональные требования, а также спецификаций и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО). ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создаётся согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированные системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено по ГОСТ 34.602-2020  и представлены ниже.

- Общие сведения.

а) Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для шифрования текста ( Шифровальщик )

б) Наименование организации-заказчика: Факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института (филиал ОГУ)

в) Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепление тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработку программного обеспечения» профессионального модуля Осуществление интеграций программных модулей, специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 04.02.2026

г) Плановые сроки:

начало работ – 10.02.26

окончание работ – 13.06.2026

- Цели и назначение создания автоматизированной системы.

а) Цели создания АС: разработка программного обеспечения для шифрования и дешифрования текстовых данных с целью обеспечения конфиденциальности информации. Создание инструмента, который позволит пользователям безопасно обмениваться сообщениями или хранить данные в зашифрованном виде. Обучение студента навыкам проектирования и разработки автоматизированных систем в рамках учебного процесса.

б) Назначение АС: шифрование и дешифрование текстовых данных с использованием выбранного алгоритма. Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа при передаче или хранении. Предоставление пользователю интуитивно понятного интерфейса для работы с ПО.

3) Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации является процесс обработки текстовых данных с применением криптографических методов. Разрабатываемая система должна быть предназначена для использования в среде,  где требуется базовая защита информации, например, в образовательных или небольших коммерческих организациях. Объектом автоматизации является процесс обработки текстовых данных с применением криптографических методов.

- Требования к автоматизированной системе.

а) Требование к структуре автоматизированной системе в целом: система должна состоять из двух основных модулей: модуля шифрования и модуля дешифрования. Интерфейс пользователя должен быть реализован в виде графического приложения с поддержкой командной строки для расширенных сценариев использования.

б) Требование к функциям, выполняемой АС:

- шифрование текста с использованием выбранного алгоритма (например, AES, RSA);

- дешифрование зашифрованных данных;

- генерация ключей шифрования;

- сохранение настроек шифрования (алгоритм, ключ) для последующего использования;

в) Требование к видам обеспечению:

- Требование к математическому обеспечению: Использование сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих современным стандартам безопасности. Реализация методов криптографии, обеспечивающих достаточный уровень защиты данных.

    - Требование к информационному обеспечению: Использование сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих современным стандартам безопасности. Реализация методов криптографии, обеспечивающих достаточный уровень защиты данных.

    - Требование к лингвистическому обеспечению: Интерфейс на русском языке. Унификация терминологии в соответствии с ГОСТ и отраслевыми стандартами.

    - Требование к программному обеспечению: Разработка на языке C#, поддерживающем современные стандарты безопасности.

    - Требование к техническому обеспечению: Минимальные требования к аппаратному обеспечению процессор не ниже Intel Core i3, 4 ГБ ОЗУ, 1 ГБ свободного места на диске. Монитор с разрешением не ниже 1920X 1080 пикселей (Full HD).

    - Требование к организационному обеспечиванию: Подготовка пользователей через инструктажи и справочную систему. Регламентирование доступа к системе в зависимости от роли пользователя.

г) Общие технические требования: АС «Шифровальщик» должна обрабатывать тексты объёмом до 10 МБ со временем отклика не более пяти секунд и быть совместимой с Windows 10/11 и Linux (ядро не ниже 5.0) при наличии не менее 5 ГБ ОЗУ и 1 ГБ свободного места на диске. Интерфейс системы — русскоязычный и интуитивно понятный, а доступ к функциям шифрования и дешифрования предоставляется только после аутентификации пользователя. Надёжность работы должна составлять не менее 99,5% времени безотказной эксплуатации в течение месяца с поддержкой автоматического сохранения состояния и восстановления из резервной копии.

- Требование к численности и квалификации пользователей АС: Система предназначена для использования неопытными пользователями, поэтому интерфейс должен быть интуитивно понятен.

- Требование к эргономике и технической эстетике: Соответствие интерфейса ГОСТ 20.39.108 (эргономика взаимодействия человек — система). Использование стандартных элементов управления (кнопки, поля ввода) для удобства пользователя.

5)  Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС составлены согласно ГОСТ Р 59793–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к АС | 10.02.2026 – 17.02.2026 | Сбор требований от заказчика, анализ существующих решений, составление спецификации. |
| 2 Разработки концепции АС | 18.02.2026 – 25.02.2026 | Выбор алгоритмов шифрования, проектирование архитектуры системы. |
| 3 Техническое задание | 26.02.2026 – 07.03.2026 | Составление технического задания на разработку «Шифровальщик», согласно ГОСТ Р 59793–2021 |
| 4 Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | Создание прототипа интерфейса, реализация базовых функций шифрования. |
| 5 Технический проект | 21.03.2026 – 19.05.2026 | Детальное проектирование системы, алгоритмов и механизмов безопасности. |
| 6 Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | Подготовка пояснительной записки к курсовой работе, включая описание разработки АС «Шифровальщик» , функциональные схемы, руководство пользователя, рекомендации по внедрению и сопровождению АС, программный код. |
| 7 Ввод в действие | 03.06.2026 – 13.06.2026 | Установка системы на целевую платформу, приёмочное тестирование, обучение пользователей. |
| 8 Сопровождение | С 14.06.2026 | Устранение ошибок, обновление системы. |

6) Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка осуществляется студентом самостоятельно на основе  итеративной модели с регулярным контролем руководителя курсовой работы на каждом этапе. Ключевые документы, которые должны быть подготовлены: техническое задание, эскизный и технический проекты, программа и методика испытаний, эксплуатационная документация.

7) Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

Контроль проводится на каждом этапе разработки согласно ГОСТ Р 59795-2021. Приёмка осуществляется на защите курсовой работы по результатам приёмочных испытаний, которые включают проверку соответствия системы требованиям ТЗ, функциональности, безопасности и удобства использования.

8) Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Необходимо подготовить инфраструктуру (компьютеры), обеспечить установку необходимого ПО, провести обучение пользователей, а также разработать регламенты эксплуатации и безопасности.

9) Требование к документированию

Документация должна включать:

- техническое задание;

- эскизный и технический проекты;

- руководство пользователя;

- описание архитектуры системы;

- исходные коды с комментариями.

10) Источники разработки.

- Протокол закрепление тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработку программного обеспечения» профессионального модуля Осуществление интеграций программных модулей, специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 04.02.2026

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».

- ГОСТ Р 59795-2021 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».